**Информация по капитальному ремонту 2023 г.**

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 2023 г.**

На 2023 год капремонт по федеральной программе модернизации школьных систем образования запланирован в 5 ОО.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Наименование организации | Мощность (мест) | **На мероприятие** | **Капитальный ремонт/по итогам конкурса** | **Оснащение** |
| Всего | Всего | Всего |
| 1 | МБОУ "2 Мальжагарская СОШ им. М.Е. Васильевой" | 165 | 23 583 541,67 | 19 242 500,00/14 816 725 | 4 341 041,67 |
| 2 | МБОУ"ПСОШ №4 с УИОП" | 200 | 50 906 202,40 | 43 464 270,83/36 940 000 | 7 441 931,56 |
| 3 | МБОУ "Бестяхская СОШ и. И.И.Козлова" | 450 | 59 047 642,08 | 50 415 520,83/48 900 000 | 8 632 121,25 |
| 4 | МБОУ "Техтюрская СОШ им. А.Д.Широких" | 132 | 30 279 270,83 | 25 938 229,17/21 917 803,64 | 4 341 041,67 |
| 5 | МБОУ "1-Жемконская СОШ им. П.С. Скрябина" | 162 | 22 404 479,17 | 18 063 437,50/16 257 093 | 4 341 041,67 |
| **Всего** | | | **186 221 136,15** | **157 123 958,33** | **29 097 177,81** |
| **Федеральный бюджет** | | | **178 772 290,70** | **150 839 000,00** | **27 933 290,70** |
| **Муниципальный бюджет** | | | **7 448 845,45** | **6 284 958,33** | **1 163 887,11** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. На обновление в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности будут использованы средства субвенции на приобретение в 2023 г. в каждой школе от 300 до 600 тысяч рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ОО | Сумма на обновление учебников и учебных пособий | Количество учебников, подлежащих обновлению |
| 1 | МБОУ "2 Мальжагарская СОШ им. М.Е. Васильевой" | 529 320 | 500 |
| 2 | МБОУ"ПСОШ №4 с УИОП" | 518 400 | 398 |
| 3 | МБОУ "Бестяхская СОШ и. И.И.Козлова" | 650 000 | 650 |
| 4 | МБОУ "Техтюрская СОШ им. А.Д.Широких" | 600 000 | 990 |
| 5 | МБОУ "1-Жемконская СОШ им. П.С. Скрябина" | 414 000 | 450 |
|  | итого | 2 711 720 | 2988 |

1. Учебный процесс на период капремонта планируется в очно-заочном формате:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ОО | Место обр процесса на период капремонта | Форма обучения | Горячее питание | Временная лицензия |
| 1 | МБОУ «Бестяхская СОШ им. И.И. Козлова» | здании филиала детского сада школы РС(Я),Хангаласский, с.Бестях ул.Заводская д.21 | Очно 1-4, 9-11 кл.  Дистанционно 5-8 кл. (при этом основные предметы «русский язык» и «математика» очно. | Будет организовано на базе кухни филиала детского сада | Оформление временной лицензии на образовательный процесс на здание не требуется. |
| 2 | МБОУ «ПСОШ №4 с УИОП» | Здание МБДОУ "ЦРР Детский сад №5 "Брусничка" Хангаласский улус, г.Покровск, ул.Таежная, д.1, , здание мастерской школы .Кирова,д.18 | Очно 1-11 кл | На базе кухни МБДОУ «Детский сад №5» Брусничка» | Не требуется |
| 3 | МБОУ «2 Мальжагарская СОШ им. М.Е. Васильевой» | МБДОУ «Детский сад №15 «Кыымчаан» Хангаласский улус, с. Улахан - Ан, мкрн "Чэчир", д.34  Спортивный зал филиала МБУ ДО «Хангаласское ДЮСШ» с. Улахан-Ан, ул. ул. Ефремова 19 | Очно 1-4, 9,11 кл.  Дистанционно 5-8, 10 кл. | На базе кухни школы апрель-май | Не требуется |
| 4 | МБОУ «1 -Жемконская СОШ им. П.С. Скрябина» | МКОУ «1 Жемконской основной образовательной санаторной школы-интерната» Хангаласский р-н, с.Тит-Эбя. ул.Вет.Скрябиных .2. | Очно 1-4, 9,11 кл  Очно/дистанционно чередуясь 5-8,10 кл. | На базе кухни МБОУ «1ЖООСШИ» | Не требуется |
| 5 | МБОУ «Техтюрская СОШ им. А.Д. Широких» | МБОУ "Октемская СОШ им. П.И.Шадрина" Хангаласский улус село Октемцы ул. Ярославского 7 | Очно 9, 11 кл. (подвоз обучающихся организован, ГСМ выделен.  Дистанционно 1-4,5-8,10 кл. | На базе кухни МБОУ «Октемская СОШ им. П.И.Шадрина» | Не требуется |
| 6 | МБОУ «Ойская СОШ им. А.В.Дмитриева с УИОП» | На базе школы. 2 год ремонт – фасад тыльной части здания. Огораживается. | Очно 1-11 кл. | Кухня школы | Не требуется |
| 7 | МБНОУ «Октемский НОЦ» | Здание пристроя школы, здание технопарка | Очно 1-11 кл. | На кухне школы | Не требуется |

1. Из муниципального бюджета по встречным обязательствам на обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов выделено 4 650 000 рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ОО** | **Мероприятия по антитеррору** | **Сумма** |
| ОО | | | |
| 1 | МБОУ «Техтюрская СОШ им. А.Д.Широких» | Ограждение | 2157596 |
| Наружное освещение | 300 000 |
| Монтаж видеонаблюдения после капремонта с дополнительными камерами | 150000 |
| 2 | МБОУ «ПСОШ №4 с УИОП» | Наружное освещение | 250 000 |
| Монтаж видеонаблюдения после капремонта | 150 000 |
| Установка КТС в здании мастерской | 38 000 |
| 3 | МБОУ «Бестяхская СОШ им. И.И.Козлова» | Наружное освещение | 300 000 |
| Монтаж видеонаблюдения после капремонта | 150 000 |
| 4 | МБОУ «2 Мальжагарская СОШ им. М.Е.Васильевой» | Наружное освещение | 500 000 |
| Ограждение | 354 404 |
| Монтаж видеонаблюдения после капремонта | 150000 |
| 5 | МБОУ «1 Жемконская СОШ им. П.С.Скрябина» | Монтаж видеонаблюдения после капремонта | 150 000 |
|  |  |  | 4 650 000 |

4. Повышение квалификации учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта будет проведено в срок до 01.06.2023 г. Приказ РУО издан.

5. В обсуждении дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемки работ по капитальному ремонту привлечены учащиеся, учителя и родительские сообщества школ.

6. В каждой школе будут сохранены школьные музеи.

7. Приказами по ОО созданы Штабы родительского общественного контроля за ходом капремонта и оснащения оборудованием. Приказом РУО 01-13/65 от 23.01.2023 г. создан Штаб родительского общественного контроля за строительством и капитальным ремонтом ОО Хангаласского улуса в 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ОУ** | **ФИО** | **Контакт** | **Вид работ** |
| 1 | МБОУ «Техтюрская СОШ им. А.Д.Широких» | Борисов Анатолий Ильич | 89142799670 | Капитальный ремонт здания школы и приемка оборудования |
| 2 | МБОУ «ПСОШ №4 с УИОП» | Чаруха Надежда Николаевна | 89241793330 | Капитальный ремонт здания школы и приемка оборудования |
| 3 | Ойская СОШ им. А.В. Дмитриева | Титов Станислав Вячеславович | 89245932011 | Капитальный ремонт здания школы 2 этап |
| 4 | Октемский НОЦ | Дмитриев Егор Михайлович | 89969141047 | Капитальный ремонт здания школы 2 этап |
| 5 | МБОУ «Бестяхская СОШ им. И.И.Козлова» | Тангриберганов Айбек Палванович | 89241622506 | Капитальный ремонт здания школы и приемка оборудования |
| 6 | Едяйская СОШ | Герасимова Ирина Афанасьевна | 89656761701 | Строительство здания школы на 60 мест |
| 7 | МБОУ «2 Мальжагарская СОШ им. М.Е.Васильевой» | Кириллина Ирина Петровна | 89141049212 | Капитальный ремонт здания школы и приемка оборудования |
| 8 | МБОУ «1 Жемконская СОШ им. П.С.Скрябина» | Протодьяконов Сергей Михайлович | 89841125768 | Капитальный ремонт здания школы и приемка оборудования |

Создан Оперативный штаб улусный во главе с заместителем главы по социальным вопросам Никифоровым Ю.Ю.

Изданы приказы по подготовке к капитальному ремонту ОО.

До руководителей ОО доведены нормативно-правовые акты по проведению капитального ремонта, организации образовательного процесса в период проведения работ.

Разработаны и приняты:

- Постановление главы МР «Хангаласский улус» Дорожные карты по проведению капитального ремонта в каждой образовательной организации;

- приказ РУО о создании и утверждении Штаба родительского общественного контроля за строительством и капитальным ремонтом ОО Хангаласского улуса в 2023 г.

В настоящее время проводится процедура по проведению конкурсных мероприятий для определения подрядчиков на проведение капитального ремонта и поставки оборудования.

Итоги конкурса по капитальному ремонту:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ОУ | НМЦК аукционов, руб. | Сумма контрактов, руб. | Экономия от конкурсов, руб. | Подрядная организация |
|  |
|  | ИТОГО | 157 123 958,33 | 138 831 621,64 | 18 292 336,69 |  |  |
| 1 | МБОУ "ПСОШ №4 с УИОП» | 43 464 270,83 | 36 940 000,00 | 6 524 270,83 | ООО "Туйгун" |  |
| 2 | МБОУ "1ЖСОШ им. П.С. Скрябина" | 18 063 437,50 | 16 257 093,00 | 1 806 344,50 | ООО "Диапазон" |  |
| 3 | МБОУ "Техтюрская СОШ им. А.Д. Щироких" | 25 938 229,17 | 21 917 803,64 | 4 020 425,53 | ООО "Аркстрой" |  |
| 4 | МБОУ "2МСОШ им. М.Е. Васильевой" | 19 242 500,00 | 14 816 725,00 | 4 425 775,00 | ИП "Чыймыева Ж.К." |  |
| 5 | МБОУ "Бестяхская СОШ им. И.И. Козлова" | 50 415 520,83 | 48 900 000,00 | 1 515 520,83 | ООО "Комрит" |  |

2 этап капитального ремонта, начатого в 2022 году будет проводиться:

1. МБОУ «Ойская СОШ им. А.В.Дмитриева с УИОП», подрядчик ООО «Капитал М». Вид работ: окончание облицовки фасада.
2. МБНОУ «Октемский НОЦ», подрядчик ООО «СтройЭнерго». Вид работ: Замена кровли и облицовка фасада здания.

Работы будут проводиться с 01 апреля по 01 августа 2023 г.

Срок начала производства работ 01.04.2023 г.

Срок окончания всех работ и доставки оборудования до 01.08.2023 г.